Алматы қ. 12 шілде 2024 ж.

**«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛМАТЫ ӘУЕЖАЙЫ» АҚ ТҰТЫНУШЫЛАР МЕН ӨЗГЕ ДЕ МҮДДЕЛІ ТҰЛҒАЛАР АЛДЫНДА РЕТТЕЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІН ҰСЫНУ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ 2024 ЖЫЛҒЫ**

**1- ЖАРТЫЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ**

«Халықаралық Алматы әуежайы»АҚ 2024 жылғы 1 жартыжылдықта табиғи монополиялар саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет туралы есепті ұсынады:

1. Әуе кемесінің ұшып көтерілуін-қонуын қамтамасыз ету жөніндегі қызмет;

2. Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызмет;

* **Инвестициялық бағдарламаны орындау туралы ақпарат**

ӘК ұшып көтерілуін және қонуын қамтамасыз ету қызметі бойынша 2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есеп.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№№ | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | | | | | | Пайда мен шығындар туралы есеп \* | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге | | | |
| Реттелетін қызметтердің атауы | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Табиғи көрсеткіштердегі саны | | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытқу себептері |
| Жоспар | Факт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | **2024 жылға барлығы:** |  |  |  |  |  | **1 363 342,18** | **24 098,95** | **-1 339 243,23** |  |
| 1 | ***ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету*** | Балқыту-құю қондырғысы (тігістерді жамау) | дана. | 1 |  |  |  | 27 253,93 |  | -27 253,93 |  |
| 2 | Швонарезчик | дана | 1 | 1 |  |  | 14 063,42 | 9 098,95 | -4 964,48 |  |
| 3 | Бульдозер Б170 | дана | 1 |  |  |  | 21 842,86 |  | -21 842,86 |  |
| 4 | Жиынтықта аспалы жабдығы бар доңғалақты тиегіш JCB455 | дана | 1 |  |  |  | 20 772,32 |  | -20 772,32 |  |
| 5 | МТЗ 82.1 тракторы қар жинайтын қалақпен, щеткамен жабдықталған | дана | 3 | 1 |  |  | 24 830,36 | 15 000,00 | -9 830,36 |  |
| 6 | Шағын сыпырғыш машина | дана | 3 |  |  |  | 683 035,71 |  | -683 035,71 |  |
| 7 | Шнек-роторлы қар тазалағыш | дана | 1 |  |  |  | 183 482,14 |  | -183 482,14 |  |
| 8 | КО-829А Аралас жол машинасы | дана | 3 |  |  |  | 79 825,71 |  | -79 825,71 |  |
| 9 | ХТЗ 150К Тракторы | дана | 1 |  |  |  | 22 321,43 |  | -22 321,43 |  |
| 10 | Трактор (Valtra базасында) | дана | 1 |  |  |  | 35 714,29 |  | -35 714,29 |  |
| 11 | AA-11,0 (VOLVO) Аэродромдық өрт сөндіру көлігі | дана | 1 |  |  |  | 250 200,00 |  | -250 200,00 |  |

«Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ әуежай қызметтерінің толық спектрінің провайдері болып табылады, авиациялық емес қызметтің кеңейтілген сегментіне ие. Қазіргі уақытта әуежай тұрақты негізде 35 жолаушы және 16 жүк авиакомпаниясына қызмет көрсетеді.

Жалпы, біздің күш-жігеріміз ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге, жолаушыларға жылдам, сапалы және жайлы қызмет көрсетуге, авиакомпаниялар үшін тартымды ынтымақтастық жағдайларын жасауға бағытталған.

Болашақта әуежай әуежай қызметтері нарығындағы позицияны нығайтып, бәсекелестік артықшылықтарды дамыта отырып, сол бағыттар бойынша жұмыс істейтін болады.

* **Табиғи монополия субъектісі қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат**

2024 жылғы 1 жартыжылдықтың қорытындысы бойынша «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ компанияның негізгі операциялық қызметін сипаттайтын мынадай өндірістік және қаржылық көрсеткіштермен жұмыс істеді.

**Рейстердің жалпы саны – 42,8 мың, оның ішінде:**

* + Ұшып келу – 21,4 мың рейс,
  + Ұшып кету – 21,4 мың рейс;

немесе

* + Ішкі рейстер – 20,6мың.
  + Халықаралық рейстер – 22,2 мың.

**Қызмет көрсетілген жолаушылардың жалпы саны – 5,3 млн. адам, оның ішінде:**

* + Ішкі рейстерде – 2,9 млн. адам,
  + Халықаралық рейстерде– 2,4 млн.адам

**Өңделген жүктің жалпы саны-50,8 мың тонна, оның ішінде:**

* + Ішкі рейстерде – 5,2 мың тонна,
  + Халықаралық рейстерде – 45,6 мың тонна.

**Құйылған жанармайдың жалпы саны – 124,8 мың тонна, оның ішінде:**

* + Ішкі рейстерде – 0,8 мың тонна,
  + Халықаралық рейстерде – 124,0 мың тонна.

2024 жылдың 1 жартыжылдығында кірістер 106,4 млрд. теңгені құрады, оның шамамен 5,6% реттелетін қызмет түрлері бойынша кірістерді құрады, атап айтқанда 6,3 млрд.теңге.

* **Есепті кезеңде ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі туралы ақпарат;**

**2023 жылдың 1 жартыжылдығы – 2024 жылдың 1 жартыжылдығы аралығындағы реттелетін қызметтер көлемін талдау.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кезең | Бағыт, мың тонна ЖҰМ | | | барлығы : |
| ІӘЖ-реттелетін | ІӘЖ-реттелмейтін | ХӘЖ |
| 1 жартыжылдық 2023 ж. | 617,75 | 23,23 | 1 298,75 | 1 939,73 |
| 1 жартыжылдық 2024 ж. | 748,77 | 26,14 | 1 417,89 | 2 192,79 |
| Өсім | 21% | 13% | 9% | 13% |

* **Уәкілетті органның ведомствосы бекіткен есепті кезеңдегі тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат;**

ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету бойынша реттелетін қызмет. Тариф 2004 жылы ТМРА №130-ОД бұйрығымен бекітілді. 2024 жылғы 1 жартыжылдықта ұшу мен қонуды қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетуден түскен шығындар 5 013,10 млн. теңгені құрады. Уәкілетті орган бекіткен шығындармен салыстырғанда 2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы тарифтік сметада осы қызмет бойынша жоспардың орындалуы 220,63% -. құрады.

Ұшу-қонуды қамтамасыз ету бойынша қызметтен түскен кірістер 5 594,57 млн. теңгені құрады. Осы қызмет бойынша тарифтік сметада бекітілген табыстармен салыстырғанда жоспардың асыра орындалуы 194,24% -. құрады.

2024 жылдың 1 жартыжылдығындағы көлемдер 2 192,79 мың тонна ЖҰМ құрады, бұл тарифтік сметада бекітілген көлемдерден 146,70% - ға артық.

**ІӘЖ бағыты бойынша авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.**

Тариф азаматтық авиация комитетінің 15.12.2018 жылғы №602-НҚ бұйрығымен, түзетуді ескере отырып бекітілді. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында ІӘЖ бағыты бойынша авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетуден түскен шығындар 1 210,24 млн. теңгені құрады. Тарифтік сметада көзделген шығындармен салыстырғанда 2024 жылғы 1 жартыжылдықта орындау 764,92% -. құрады. 2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы осы қызметті ұсынудан түскен табыс шамамен 106,88 мың теңгені құрады. Тарифтік сметада көзделген табыстармен салыстырғанда орындау 67,55% -. құрады.

2024 жылдың 1 жартыжылдығында ІӘЖ бағыты бойынша көлемдер 774,90 мың тонна ЖҰМ құрады, бұл тарифтік сметада бекітілген көлемнің 74,48% - % құрады.

2024 жылдың 1 жартыжылдығында авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі бойынша шығын 1 103,37 млн. теңге мөлшерінде қалыптасты. Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің нақты өзіндік құны тарифтік сметада уәкілетті орган бекіткен өзіндік құннан асып түседі.

* **Қызметтің перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде реттеліп көрсетілетін қызметтерге (жұмыс тауарларына) Тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат**

2021 жылдың басында «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитетінің 2021 жылғы 25 маусымдағы № 34 бұйрығымен бекітілген «2021-2026 жылдарға арналған ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету» реттелетін қызметі бойынша инвестициялық жобаны бекітуге өтінім берді. Бүгінгі күні ХАӘ бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындауды жалғастырады.

«ХАӘ»АҚ-та халықаралық стандарттарға сәйкестікке сертификатталған менеджмент жүйесі интеграцияланған. 2018 жылғы қайта сертификаттау аудитінің қорытындысы бойынша келесі сертификаттар расталды:

МС ISO 9001:2015 – Сапа менеджменті жүйелері.

МС ISO 14001:2015 – Экологиялық менеджмент жүйелері.

OHSAS 18001:2007 – Өндірістік қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйелері.

Менеджмент жүйесінің осы түрлері бойынша сертификаттау 2024 жылға дейін қолданылады және «ХАӘ»АҚ қызметінің мынадай түрлеріне таралады:

* Ұшу қауіпсіздігі мен жүйелілігін қамтамасыз ету;
* Авиациялық қауіпсіздік;
* Авиакомпаниялар мен жүк клиенттеріне қызмет көрсету.

2024 жылы төмендегілерді өткізуге қаражат бөлінді:

* реттелетін қызметтер бойынша негізгі құралдарды жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру және реконструкциялау;
* қолданыстағы паркті жаңарту және қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында заманауи және жоғары технологиялық арнайы техниканы жаңғырту.